工学院维修工程廉政风险防控

（适用于土建、水电、消防、绿化等工程项目）

一、总流程图

二、各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览表

（一）立项审批

1.立项审批流程图

2.立项审批廉政风险点及防控措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉对象 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| 立项审批 | 项目调研 | 总务处 | ▲1.项目调研不充分，导致非必要项目列入维修计划； | 1.严格执行校、院基建维修管理规定； 2.与项目使用部门充分沟通。 | 总务处 |
|  |  |  | 2.项目实施内容考虑不全。 |  |  |
|  | 编制年度维修计划 |  | 1.未经院长办公会研究； | 1.科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度； |  |
|  |  |  | 2.投资估算申报不准确。 |  |  |
|  | 临时项目立项 |  | ▲1.未列入专项维修计划项目，未经学院决策审批就实施； | 1.科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度； 2.严格执行校、院基建维修有关规定。 |  |
|  |  |  | ▲2.重大项目未经学校批复。 |  |  |

（二）勘察设计

1.勘察设计流程图

2. 勘察设计廉政风险点及防控措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉对象 | 风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| 立项审批 | 设计招标 | 总务处、招投标办公室 | ▲1.资质不符合要求； | 1.严格执行行业相关资质管理规定； 2.严格审核资质文件。 | 总务处、招投标办公室 |
|  |  |  | ▲▲▲2.有意肢解、缩小维修工程规模，规避招标，违规签订设计委托合同。 | 1.严格执行国家关于建设工程勘察设计的法律法规以及校、院相关规定。 |  |
|  | 勘察招标 |  | ▲1.勘察单位资质不符合要求。 | 1.严格执行行业资质相关管理规定； 2.严格审查资质文件。 |  |
|  | 施工图设计 |  | ▲▲1.设计预算超概算，概算超估算； | 1.严格按合同进行设计管理； 2.执行有关设计管理制度。 |  |
|  |  |  | ▲▲2.设计深度达不到施工要求； |  |  |
|  |  |  | ▲▲▲3.授意选用有利益关系厂家的设备和材料； |  |  |
|  |  |  | 4.不按合同约定支付设计费。 |  |  |

（三）实施单位确定

1.工程实施单位确定流程图

（1）10万元以上项目招投标

（2）10万元以下项目

2. 工程实施单位确定廉政风险点及防控措施一览表

| 流程 | 风险 环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉 对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| 招投标（10万元以上项目） | 编制招标方案 | 招投标办公室、总务处 | ▲▲▲1.应招标而不招标或规避招标； ▲▲2.未经批准邀请标； ▲▲▲3.违规设置不合理的条件，排斥潜在投标人。 | 1.严格执行招投标管理制度； 2.建立招标方案审核机制； 3.建立建全招投标监督机制。 | 招投标办公室、总务处 |
|  | 发布招标公告 |  | ▲▲▲1.应当发布公告而未发布； ▲▲2.发布招标公告不符合有关规定。 | 1.严格执行招投标管理制度。 |  |
|  | 接受报名 |  | ▲▲▲1.人为因素干扰投标报名； 2.超时接受报名、.透露投标人信息。 | 1.推行网上公开报名，排除人为干扰。 |  |
|  | 资格审查 |  | ▲▲▲1.未按资格审查条款审查资格； ▲▲2.投标企业挂靠、借用资质。 | 1.严格按照预先设定的资格审查条款进行资格审查； 2.建立监督复核机制。 |  |
|  | 招标答疑 |  | ▲1.对招标文件的说明或解释，不通知或不及时通知所有招标文件收受人。 | 1.招标文件发布后产生招标文件的实质性改动，需以书面形式备案，并以书面形式发送给所有招标文件收受人。 |  |
|  | 编制招标控制价 |  | ▲▲1.工程量清单漏项； ▲▲▲2.控制价设置不合理。 | 1.委托有资质的咨询单位进行复核； 2.跟踪审计项目必须经校审计处审核通过。 |  |
|  | 开标评标过程 |  | ▲▲▲1.招标人以各种方式影响专家评标； ▲2.泄露有关评审过程。 | 1.加强招标代理单位管理，严格执行招投标相关管理规定。 |  |
|  | 公示 |  | ▲▲1.未按规定公示评标结果； ▲▲2.不受理依法依规的投诉举报或受理后不认真调查。 | 1.严格执行公示规定； 2.联合纪检监察部门共同调查。 |  |
|  | 发出中标通知书 |  | ▲▲▲1.未按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人； ▲2.招标人未按相关规定发出中标通知书。 | 1.严格执行招标投标相关规定； 2.在法定时限内办理中标通知书。 |  |
| 施工单位确定（10万元以下项目） | 1.确定过程 | 总务处 | ▲▲1.项目预算不准确，结算时超出10万元，按规定需要招标； ▲2.结果未履行必要的审批手续。 | 1.严格执行校、院相关规定，分级审批； 2.集体讨论决策。 | 总务处 |

（四）合同管理

1. 合同管理流程图

2.合同管理廉政风险点及防控措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任 主体 |
| 合同 管理 | 合同起草 | 总务处、招投标办公室 | ▲▲▲1.起草合同无依据； | 1.依据中标通知书、招投标文件、会议纪要、批复等支撑文件起草。 | 总务处、招投标办公室 |
|  |  |  | ▲▲▲2.合同条款模糊、不完善； | 1.对涉及合同主体、质量标准、安全、进度、结算、变更、工程价款、支付方式、履约担保、索赔、保修等核心条款必须明确。 |  |
|  |  |  | ▲▲▲3.合同内容与现行国家规定存在明显冲突； | 1.执行现行国家规定。 |  |
|  |  |  | ▲▲▲4.设置有损学校利益的条款。 | 1.严格合同签订审批程序； 2.严格遵守《合同法》。 |  |
|  | 审核合同 |  | ▲▲▲1.合同审核流于形式； ▲▲▲2.发现问题不及时。 |  |  |
|  | 合同签订 |  | ▲1.不及时签订合同。 | 1.设定合同签订时限 |  |
|  | 合同备案 |  | 1.不及时备案； 2.备案文档不完整。 | 1.明确工作人员职责 |  |
|  | 合同执行 | 总务处 | ▲▲1.不严格执行合同内容； ▲▲2.背离原合同实质性内容签订补充协议。 | 建立健全合同执行监管机制 | 总务处 |

（五）质量控制

1. 质量控制流程图

2．质量控制廉政风险控制点及防控措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任主体 |
| 质 量 控 制 | 质量管理体系审核 | 总务处 | ▲1.不审核或审核流于形式； ▲2.发现问题未及时纠正。 | 1.严格督促施工单位及监理单位按程序进行审核。 | 总务处 |
|  | 监理部、施工项目部组成人员审核 |  |  | 1.依据投标文件，严格监督管理人员持证上岗。 |  |
|  | 施工图交底 |  | ▲1.未及时组织施工图交底； ▲2.交底流于形式。 | 1.形成交底会议纪要，完备签字备案制度。 |  |
|  | 质量管理体系运行状况跟踪检查 |  | ▲▲1.管理人员不到位； ▲▲2.未督促执行质量管理体系。 | 1.明确管理人员工作职责，实行巡回检查制度。 |  |
|  | 工程质量 跟踪检查 |  | ▲▲1.工程质量监督不到位； ▲▲2.分包单位资质审核不严； ▲▲3.对材料进场验收程序把关不严； ▲▲4.对检验程序审核不严。 | 1. 严格督促监理、施工单位履行职责； 2.督促执行材料进场验收制度和工序“三检”制度。 |  |
|  |  |  | ▲▲▲5.授意指定有利益关系的分包单位或材料供应商； ▲▲▲6.明示或暗示设计施工单位违反强制性标准。 | 1.规范管理人员行为。 |  |
|  |  |  | ▲▲▲7.对发现的问题不及时处理。 | 1.建立首问责任制 |  |
|  | 隐蔽工程验收 |  | ▲▲1.不及时参与主要分部分项工程验收； ▲▲▲2.授意对不合格工程通过验收； ▲▲3.明示或暗示改动、编造实测数据。 | 1.实行全过程跟踪审计； 2.完善相关制度，保存检查影像、文字等原始资料。 3.协调相关单位加强管理。 |  |
|  | 分部工程验收 |  |  |  |  |

（六）安全管理

1. 安全管理流程图

2.安全管理廉政风险点及防控措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉 对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任 主体 |
| 安全管理 | 制定安全管理制度 安全检查 | 总务处 | ▲1.未按制度规定的范围、工程节点等内容组织施工、监理等相关单位实施检查； ▲▲2.对项目安全不监督检查或检查时降低标准； ▲▲3.在安全检查过程中故意刁难。 | 1.及时公布检查结果并限期整改； 2.对整改结果进行复查并留档。 | 总务处 |
|  | 通报检查结果 整改、反馈 |  | ▲▲▲1.故意隐瞒检查中发现的安全隐患； ▲▲2.未及时督促施工单位消除安全隐患。 | 1.及时公布检查结果并限期整改； 2.对整改结果进行复查并留档。 |  |
|  | 复检合格 继续施工 |  | ▲▲1.复检流于形式； ▲▲▲2.对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。 | 1.完善复检工作程序，督促监理单位进行复查，审核复查记录。 |  |

（七）工期控制

1.工期控制流程图

2．工期控制廉政风险点及防控措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任 主体 |
| 工期 控制 | 开工报告审批 | 总务处 | ▲1.开工报告未及时批准； ▲2.不具备条件擅自批准开工。 | 1.严格按施工管理程序执行，及时批准开工报告。 | 总务处 |
|  | 工程进度计划审核 |  | ▲1.未审核进度计划； ▲2.批准不合理的进度计划。 | 1.严格按施工组织设计对进度计划进行审核。 |  |
|  | 工期计划落实 |  | ▲1.未定期检查进度计划的执行情况。 | 1.建立进度计划检查制度并落实。 |  |
|  | 工期签证办理 |  | ▲▲1.随意办理工期签证。 | 1.做好工期索赔或反索赔的证据积累与收集保存。 |  |
|  | 竣工报告审核 |  | ▲1.接受资料不齐备的竣工报告。 | 1.应按规定建立符合要求的竣工资料清单，并对照查验竣工报告。 |  |

（八）变更控制

1.变更控制流程图

2.变更控制廉政风险点及防控措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任 主体 |
| 变更控制 | 变更 申请 | 总务处 | ▲▲▲1.擅自改变项目规模、内容、标准； ▲▲▲2.默许或串通通过变更为利益相关单位谋取不正当利益。 。 | 1.严格执行变更审批机制； 2.严格按照设计图纸施工； 3.严禁相关责任人干预工程建设，随意提出变更； 4.在设计合同条款中增加对图纸质量的索赔条款。 | 总务处 |
|  | 决策 审批 |  | ▲▲▲1.不按程序和权限审批变更； ▲▲▲2.在变更审批之前，默许实施变更造成既成事实； ▲▲▲3.不及时审批变更，造成工期延误和资源浪费。 | 1.严格按变更审签程序执行； 2.加强现场监督管理，杜绝未批准先实施行为。 |  |

（九）资金管理

1.资金管理流程图

2.资金管理廉政风险点及控制措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任 主体 |
| 资金管理 | 年度维修投资计划编制 | 总务处 | ▲▲1.未及时编制或据实编制维修投资计划。 | 1.按实际需求编制投资计划。 | 总务处、计财处 |
|  | 项目预算下达 | 计财处 | ▲▲▲1.未落实或挪用、挤占项目资金。 | 1.建立专用账户，专款专用。 |  |
|  | 支付申请 | 总务处 | ▲▲▲1.授意施工、监理单位超进度申请进度款。 | 1.建立跟踪审计制度。 |  |
|  | 支付审批 | 总务处 | ▲▲▲1.未按合同或形象进度审核支付申请； ▲▲▲2.批准手续不完备的支付申请； ▲▲▲3.有意拖延审批时间； ▲▲▲4.审核不严谨，未核减应扣减款项，造成资金超付。 | 1.严格执行资金支付审批流程； 2.对建设项目实行全过程跟踪审计。 |  |
|  | 资金拨付 | 计财处 | ▲▲▲1.有意拖延支付。 | 1．按照合同条款，严格执行付款进度。 |  |

（十）竣工验收

1.竣工验收流程图

2.竣工验收廉政风险点及防控措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任 主体 |
| 竣工 验收 | 验收申请 | 总务处 | 1.接受不具备验收条件的申请； 2.有意拖延具备验收条件的申请。 | 1.实行逐级监督机制。 | 总务处 |
|  | 资料审查 |  | ▲1.不严格要求监理单位审查竣工资料。 | 1.严格按照《建筑工程质量管理条例》审查竣工资料。 |  |
|  | 竣工验收 |  | ▲▲1.未按规定组织验收； ▲▲2.规避工程缺陷、隐瞒未完工内容、降低验收标准。 | 1.严格执行验收程序； 2.邀请各方责任主体参加，落实相关责任； 3.全面检查实体质量； 4.特种工程（设备）按政府规定程序验收。 |  |
|  | 交付使用 |  | 1.未通过验收项目投入使用。 | 1.通过验收，存在问题整改完毕。 |  |

（十一）结算审计

1.结算审计流程图

2.结算审计廉政风险点及控制措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任 主体 |
| 结算审计 | 工程结 算编制 | 总务处 | 1.未及时督促施工单位编制工程结算； 2.未严格审核结算资料的完整性和真实性。 | 1.在合同中约定计算资料提交时间； 2.建立内控复核制度。 | 校审计 部门 、总务处 |
|  | 工程结 算审计 | 校审计部门、 总务处 | ▲1.未按规定委托具有相应资质的咨询机构审计； 2.未及时完成审计工作； ▲▲3.对审计过程监管不到位，导致“串审”； ▲4.未按合同约定严格审核结算造价。 | 1.完善审计咨询机构遴选机制； 2.强化审计监督过程。 |  |
|  | 工程款支付 | 总务处 | 1.未按审定金额及时支付工程款。 | 1.严格按合同约定支付工程款。 |  |

（十二）保修及质保金退还

1.保修及质保金退还流程图

2. 保修及质保金退还廉政风险点及控制措施一览表

| 流程 | 风险环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所涉对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任 主体 |
| 保修及质保金退还 | 质保期内维修 | 总务处 | 1.未能按合同约定扣留质保金； 2.未及时督促施工单位质保期内维修。 | 1.严格按合同约定扣留质保金； 2.严格执行工程质量保修书。 | 总务处 |
|  | 质保期结束验收 |  | 1.未能及时组织质保期结束验收。 | 1.质保到期邀请相关部门及领导组织验收 |  |
|  | 质保金退还 |  | ▲1.质保期未满退还质保金； 2、无故推迟退还质保金； ▲▲3、质保期已满但存在质量问题未解决，退还质保金。 | 1.严格按工程质保书约定退还质保金 |  |

三、各工作内容廉政风险识别图

（一）立项审批

（二）勘察设计流程图

（三）工程实施单位确定流程图

1.10万元以上项目招投标

2.10万元以下项目

（四） 合同管理流程图

（五） 质量控制流程图

（六） 安全管理流程图

（七）工期控制流程图

（八）变更控制流程图

（九）资金管理流程图

（十）竣工验收流程图

（十一）结算审计流程图

（十二）保修及质保金退还流程图

# Text boxes

4．合同管理

5．质量控制

6．安全管理

7．工期控制

8．变更控制

9．资金管理

项目实施阶段

前期工作阶段

1．立项审批

2．勘察设计

3．实施单位确定

竣工及质保阶段

10．竣工验收

11．结算审计

12．保修及质保金退还

年初各部门申报维修计划

项目调研

编制年度维修计划

院长办公会通过

重大项目学校审批

未列入维修计划项目

（3万元以上）

编制设计任务书

设计招标

施工图设计

编制勘察任务书

勘察招标

编制招标方案

发布招标公告

接受报名

资格审查

编制招标文件及控制价

发售招标文件

开标评标

公示

发出中标通知书

招标答疑

总务处处务会提出建议单位

分管院领导审批

3万元至10万元项目

确定施工单位签订施工合同

1万元至3万元项目

总务处审批

1万元以下项目

基建维修科审批

基建维修科申请

院纪委审签

合同起草

合同审核

合同备案

合同签订

合同执行

施工图交底

工程质量跟踪检查

质量管理体系运行

状况跟踪检查

质量管理体系审核

监理部、施工项目部

组成人员审核

隐蔽工程验收

分部工程验收

制定安全管理制度

安全检查

通报检查结果

一般安全隐患

重、特大安全隐患

开具整改通知单

下达工程暂停令

整改、反馈

复检合格

继续施工

安全生产责任制

现场检查

安全生产教育培训

开工报告审批

工程进度计划审核

竣工报告审核

工期签证办理

工期计划落实

填写变更审批单

立项单位签署意见

监理单位签署意见

施工管理部门签署意见

总务处审批

院领导审签

校领导审批

变更实施

基建维修科申请

1万元以下变更

1万元至5 万元变更

5万元以上变更或累计超过合同价10%的变更

总务处签署意见

总务处签署意见

院领导审批

年度维修投资计划编制

项目预算下达

支付申请

支付审批

资金拨付

验收申请

资料审查

竣工验收

交付使用

工程结算编制

工程结算审计

工程款支付

质保期内维修

质保期结束验收

质保金退还

▲未列入专项维修计划项目，未经学院决策审批就实施

年初各部门申报维修计划

项目调研

编制年度维修计划

院长办公会通过

重大项目学校审批

未列入维修计划项目

（3万元以上）

▲项目调研不充分，导致非必要项目列入维修计划

▲重大项目未经学校批复

编制设计任务书

设计招标

施工图设计

编制勘察任务书

勘察招标

▲资质不符合要求

▲▲▲有意肢解、缩小维修工程规模，规避招标，违规签订设计委托合同

▲▲设计预算超概算，概算超估算

▲▲▲授意选用有利益关系厂家的设备和材料

▲▲设计深度达不到施工要求

▲勘察单位资质不符合要求

▲▲▲应招标而不招标或规避招标

- 超时接受报名或透露投标人信息

▲▲▲控制价设置不合理

▲对招标文件的说明或解释，不通知或不及时通知所有招标文件收受人

编制招标方案

发布招标公告

接受报名

资格审查

编制招标文件及控制价

发售招标文件

开标评标

公示

发出中标通知书

招标答疑

▲▲▲违规设置不合理的条件，排斥潜在投标人

▲▲未经批准邀请招标

▲▲▲应当发布公告而未发布

▲▲发布招标公告不符合有关规定

▲▲▲人为因素干扰投标报名

▲▲▲未按资格审查条款审查资格

▲▲投标企业挂靠、借用资质

▲▲工程量清单漏项

▲▲▲招标人以各种方式影响专家评标

▲泄露有关评审过程

▲▲未按规定公示评标结果

▲▲不受理依法依规的投诉举报或受理后不认真调查

▲▲▲未按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人

▲招标人未按相关规定发出中标通知书

▲▲项目预算不准确，结算时超出10万元，按规定需要招标

总务处处务会提出建议单位

分管院领导审批

3万元至10万元项目

确定施工单位签订施工合同

1万元至3万元项目

总务处审批

1万元以下项目

基建维修科审批

基建维修科申请

院纪委审签

▲结果未履行必要的审批手续

合同起草

合同审核

合同备案

合同签订

合同执行

▲▲▲起草合同无依据

▲▲▲设置有损学校利益的条款

▲▲▲合同内容与现行国家规定存在明显冲突

▲▲▲合同条款模糊、不完善

▲▲▲1.合同审核流于形式

▲▲▲发现问题不及时

▲不及时签订合同

▲▲不严格执行合同内容

▲▲背离原合同实质性内容签订补充协议

施工图交底

工程质量跟踪检查

质量管理体系运行

状况跟踪检查

质量管理体系审核

监理部、施工项目部

组成人员审核

隐蔽工程验收

分部工程验收

▲不审核或审核流于形式

▲未及时组织施工图交底

▲交底流于形式

▲▲未督促执行质量管理体系

▲▲管理人员不到位

▲▲分包单位资质审核不严

▲▲对材料进场验收程序把关不严

▲▲对检验程序审核不严

▲▲▲授意指定有利益关系的分包单位或材料供应商

▲▲工程质量监督不到位

▲▲▲对发现的问题不及时处理

▲▲▲明示或暗示设计施工单位违反强制性标准

▲▲不及时参与主要分部分项工程验收

▲▲明示或暗示改动、编造实测数据

▲▲▲授意对不合格工程通过验收

▲发现问题未及时纠正

制定安全管理制度

安全检查

通报检查结果

一般安全隐患

重、特大安全隐患

开具整改通知单

下达工程暂停令

整改、反馈

复检合格

继续施工

安全生产责任制

现场检查

安全生产教育培训

▲未按制度规定的范围、工程节点等内容组织施工、监理等相关单位实施检查

▲▲在安全检查过程中故意刁难

▲▲对项目安全不监督检查或检查时降低标准

▲▲▲故意隐瞒检查中发现的安全隐患

▲▲未及时督促施工单位消除安全隐患

▲▲复检流于形式

▲▲▲对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关

开工报告审批

工程进度计划审核

竣工报告审核

工期签证办理

工期计划落实

▲开工报告未及时批准

▲不具备条件擅自批准开工

▲未审核进度计划

▲批准不合理的进度计划

▲未定期检查进度计划的执行情况

▲▲随意办理工期签证

▲接受资料不齐备的竣工报告

填写变更审批单

立项单位签署意见

监理单位签署意见

施工管理部门签署意见

总务处审批

院领导审签

校领导审批

变更实施

基建维修科申请

1万元以下变更

1万元至5 万元变更

5万元以上变更或累计超过合同价10%的变更

总务处签署意见

总务处签署意见

院领导审批

▲▲▲擅自改变项目规模、内容、标准

▲▲▲默许或串通通过变更为利益相关单位谋取不正当利益

▲▲▲不按程序和权限审批变更

▲▲▲在变更审批之前，默许实施变更造成既成事实

▲▲▲不及时审批变更，造成工期延误和资源浪费

年度维修投资计划编制

项目预算下达

支付申请

支付审批

资金拨付

▲▲未及时编制或据实编制维修投资计划

▲▲▲未落实或挪用、挤占项目资金

▲▲▲授意施工、监理单位超进度申请进度款

▲▲▲未按合同或形象进度审核支付申请

▲▲▲批准手续不完备的支付申请

▲▲▲有意拖延审批时间

▲▲▲审核不严谨，未核减应扣减款项，造成资金超付

▲▲▲有意拖延支付

验收申请

资料审查

竣工验收

交付使用

▲不严格要求监理单位审查竣工资料

▲▲未按规定组织验收

▲▲规避工程缺陷、隐瞒未完工内容、降低验收标准

工程结算编制

工程结算审计

工程款支付

▲未按规定委托具有相应资质的咨询机构审计

▲未按合同约定严格审核结算造价

▲▲对审计过程监管不到位，导致“串审”

质保期内维修

质保期结束验收

质保金退还

▲质保期未满退还质保金

▲▲质保期已满但存在质量问题未解决，退还质保金