廉政风险防控一览表

单位：校区发展与基本建设处　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  填表日期：2016年7月01日

| 廉政风险点 | 风险表现形式 | 风险等级 （高、中、低） | 防控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项审批环节 | 1.编制报批校园建设总体规划 | 1.未经集体决策； 2.五年建设规划脱离学校实际。 | 低 | 1.科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度。 |
|  | 2.项目建议书 | 1.与校园建设规划不符； 2.未列入五年基本建设规划； 3.未经集体决策； 4.未经教育部批复。 | 低 | 1.科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度； 2.严格执行《教育部直属高校基本建设管理办法》（教发[2012]1号）。 |
|  | 3.项目可行性研究报告 | 1.可研报告确定建设或投资规模超过项目建议书批复规模的比例不符合国家有关规定时未经学校集体决策并履行相关手续； 2.可研报告未经教育部批复。 | 低 | 1.严格执行《教育部直属高校基本建设管理办法》（教发[2012]1号）。 |
| 勘察设计环节 | 1.设计招标 | 1.资质不符合要求。 | 低 | 1.严格执行行业相关资质管理规定； 2.严格审核资质文件。 |
|  |  | 2.有意肢解、缩小工程规划，规避招标，违规签订设计委托合同。 | 高 | 严格执行国家关于建设工程勘察勘察设计的法律法规。 |
|  | 2.勘察招标 | 1.勘察单位资质不符合要求。 | 低 | 1.严格执行行业资质相关管理规定； 2.严格审查资质文件。 |
|  | 3.施工图设计 | 1.设计预算超概算，概算超估算。 | 高 | 1.严格按合同进行设计管理； 2.建立建全设计管理制度。 |
|  |  | 2. 授意选用有利益关系厂家的设备和材料 | 高 |  |
|  |  | 3. 不按合同约定支付设计费 | 低 |  |
|  | 4.施工图审查 | 1.未通过消防、人防、防雷等专项审查。 | 低 | 1.严格执行相关管理规定。 |
| 项目报建环节 | 1.办理规划许可证 | 1.未按规定办理规划许可证。 | 低 | 1.严格依法依规办理报建手续。 |
|  | 2.委托质量安全监督 | 2.未按规定办理质量安全监督手续。 | 低 |  |
|  | 3.办理施工许可证 | 3.未按规定办理施工许可证。 | 低 |  |
| 工程招标环节 | 1.编制招标方案 | 1.应招标而不招标或规避招标。 | 高 | 1.严格执行招投标管理制度； 2.建立招标方案审核机制； 3.建立建全招投标监督机制。 |
|  |  | 2.未经批准邀请招标。 | 中 |  |
|  |  | 3.违规设置不合理的条件，排斥潜在投标人。 | 高 |  |
|  | 2.发布招标公告 | 1.应该发布公告而未发布。 | 高 | 1.严格执行招投标管理制度； |
|  |  | 2.发布招标公告不符合有关规定。 | 中 |  |
|  | 3.接受报名 | 1.人为因素干扰投标报名。 | 高 | 1.推行网上公开报名，排除人为干扰。 |
|  |  | 2.超时接受报名。 | 中 |  |
|  |  | 3.透露投标人信息。 | 低 | 1.落实招标保密制度。 |
|  | 4.资格审查 | 1.未按资格审查条款审查资格。 | 高 | 1.建立监督复核机制； 2.要求投标人提供基本帐户信息及资质原件。 |
|  | 5.招标答疑 | 1.对招标文件的说明或解释，不通知或不及时通知所有招标文件收受人。 | 低 | 1.招标文件发布后产生招标文件的实质性改动，需以书面形式备案，并以书面形式发送给所有招标文件收受人。 |
|  | 6.编制招标控制价 | 1.控制价设置不合理。 | 高 | 1.委托有资质的咨询单位进行控制价复核。 |
|  |  | 2.招标人以各种方式影响专家评标。 | 高 | 加强招标代理单位管理，严格执行招投标相关管理规定。 |
|  |  | 3.泄露有关评审过程。 | 低 | 加强招标代理单位管理，严格执行招投标相关管理规定。 |
|  | 7.公示 | 1.未按规定公示评标结果。 | 中 | 1.严格执行公示规定； 2.联合纪检监察部门共同调查。 |
|  |  | 2.不受理依法依规投诉举报或受理后不认真调查。 | 中 |  |
|  | 8.发出中标通知书 | 1.未按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。 | 高 | 1加强招标代理单位管理，严格执行招投标相关管理规定。 |
|  |  | 2.招标人未按相关规定发布中标通知书。 | 低 |  |
| 合同管理环节 | 1.合同起草 | 1.起草合同无依据。 | 高 | 1.依据中标通知书、招投标文件、会议纪要、批复等支撑文件起草。 |
|  |  | 2.合同条款模糊、不完善。 | 高 | 1.对涉及合同主体、质量标准、安全、进度、结算、变更、工程价款、支付方式、履约担保、索赔、保修等核心条款必须明确。 |
|  |  | 3.合同内容与现行国家规定存在明显冲突。 | 高 | 1.执行现行国家规定 |
|  |  | 4.设置有损学校利益的条款。 | 高 | 1.严格合同签订审批程序； 2.严格遵守《合同法》。 |
|  | 2.合同审核 | 1.合同审核流于形式； 2.发现问题不及时。 | 高 | 1.严格合同签订审批程序； 2.严格遵守《合同法》。 |
|  | 3.合同签订 | 1.不及时签订合同。 | 低 | 1.设定合同签订时限。 |
|  | 4.合同备案 | 1.不及时备案。 | 低 | 1.明确工作人员职责。 |
|  |  | 2.备案文档不完整。 |  |  |
|  | 5.合同执行 | 1.不严格执行合同内容。 | 中 | 1.建立建全合同执行监管机制。 |
|  |  | 2.背离原合同实质性内容签订补充协议。 |  |  |
| 质量控制环节 | 1.质量管理系统审核 2.监理部、施工项目部组成人员审核 | 1.不审核或审核流于形式； 2.发现问题未能及时纠正。 | 低 | 1.严格督促施工单位及监理单位按程序进行审核。 |
|  |  |  |  | 1.依据投标文件，严格监督管理人员持证上岗。 |
|  | 3.施工图交底 | 1.未及时组织施工图交底； 2.交底流于形式。 | 低 | 1.形成交底会议纪要，完备签字备案制度。 |
|  | 4.质量管理体系运行状况跟踪检查 | 1.管理人员不到位； 2.未督促执行质量管理系统。 | 中 | 1.明确管理人员工作职责，实行巡回检查制度。 |
|  | 5.工程质量跟踪检查 | 1.工程质量监督不到位； 2.分包单位资质审核不严； 3.对材料进场验收程序把关不严； 4.对检验程序审核不严。 | 高 | 1.严格督促监理、施工单位履行职责。 2.督促执行材料进场验收制度和工序“三检”制度。 |
|  |  | 5授意指定有利益关系的分包单位或材料供应商； 6.明示或暗示设计施工单位违反强制性标准。 | 高 | 1.规范管理人员行为。 |
|  |  | 7.对发现的问题不及时处理。 | 高 | 1.建立首问责任制。 |
|  | 6.隐蔽工程验收 7.分部工程验收 | 1.不及时参与主要分部分项工程验收。 | 高 | 1.实行全过程跟踪审计； 2.完善相关制度，保存检查影像、文字等原始资料； 3.协调相关单位加强管理。 |
|  |  | 2.授意对不合格工程通过验收。 | 高 |  |
|  |  | 3.明示或暗示改动、编造实测数据。 | 高 |  |
| 安全管理环节 | 1.制定安全管理制度 2.安全检查 | 1.未按制度规定的范围、工程节点等内容组织施工、监理等相关单位实施检查。 | 低 | 1.落实定期安全检查措施,留档； 2.督促施工企业落实保险制度。 |
|  |  | 2.对项目安全不监督或检查时降低标准。 | 中 |  |
|  |  | 3.在安全检查过程中故意刁难。 | 中 |  |
|  | 3.通报检查结果 4.整改、反馈 | 1.故意隐瞒检查中发现的安全隐患。 | 中 | 1.及时公布检查结果并限期整改； 2.对整改结果进行复查并留档。 |
|  |  | 2.未及时督促施工单位消除安全隐患。 | 高 |  |
|  | 5.复检合格 6.继续施工 | 1.复检流于形式。 | 高 | 1.完善复检工作程序,督促监理单位进行复查，审核复查记录。 |
|  |  | 2.对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。 | 高 |  |
| 工期控制环节 | 1.开工报告审批 | 1.开工报告未及时批准； 2.不具备条件擅自批准开工。 | 低 | 1.严格按施工管理程序执行，及时批准开工报告。 |
|  | 2.工期进度计划审核 | 1.未审核进度计划； 2.批准不合理进度计划。 | 低 | 1.严格按施工组织设计对进度计划进行审核。 |
|  | 3.工期计划落实 | 1.未定期检查进度计划的执行情况。 | 低 | 1.建立进度计划检查制度并落实。 |
|  | 4.工期签证办理 | 1.随意办理工期签证。 | 中 | 1.做好工期索赔或反索赔的证据积累与收集保存。 |
|  | 5.竣工报告审核 | 1.接受资料不齐备的竣工报告。 | 低 | 1.应按规定建立符合要求的竣工资料清单，并对照查验竣工报告。 |
| 变更控制环节 | 1.变更申请 | 1.擅自改变项目规模、内容、标准； 2.默许或串通通过变更为利益相关单位谋取不正当利益。 | 高 | 1.严格执行变更审批机制； 2.严格按照设计图纸施工； 3.严禁相关责任人干预工程建设，随意提出变更； 4.在设计合同条款中增加对图纸质量的索赔条款。 |
|  | 2.决策审批 | 1.不按程序和权限进行审批变更； 2.在变更审批之前，默许实施变更造成既成事实； 3.不及时审批变更，造成工期延误和资源浪费。 | 高 | 1.严格按变更审签程序执行； 2.加强现场监督管理，杜绝未批准先实施行为。 |
| 资金管理环节 | 1.年度投资计划编制 | 1.未及时编制或未据实编制投资计划。 | 中 | 1.按实际需求编制投资计划。 |
|  | 2.支付审批 | 1.未按合同或形象进度审核支付申请； 2.批准手续不完备的支付申请； 3.有意拖延审批时间； 4.审核不严谨，未核减应扣减款项，造成资金超付。 | 高 | 严格执行资金支付审批流程； 2.对建设项目实行全过程跟踪审计。 |
|  | 3.资金拔付 | 1.有意拖延支付。 | 高 | 1．按照合同条款，严格执行付款进度。 |
| 竣工验收及结算环节 | 1.验收申请 | 1.接受不具备验收条件的申请； 2.有意拖延具备验收条件的申请。 | 低 | 1.实行逐级监督机制。 |
|  | 2.资料审查 | 1.不严格要求监理单位审查竣工资料。 | 低 | 1.严格按照《建筑工程质量管理条例》审查竣工资料。 |
|  | 3.竣工验收 | 1.未按规定组织验收； 2.规避工程缺陷、隐瞒未完工内容、降低验收标准。 | 中 | 1.严格执行验收程序； 2.邀请各方责任主体参加，落实相关责任； 3.全面检查实体质量； 4.特种工程（设备）按政府规定程序验收。 |
|  | 4.工程结算编制 | 1.未及时督促施工企业编制工程结算； 2.未严格审核结算资料的完整性和真实性； 3.未及时送审。 | 低 | 1.完善工程结算送审制度。 |